این دقیق‌ترین و حرفه‌ای‌ترین تصمیمیه که می‌تونستی بگیری 👌
کاری که می‌خوای انجام بدی دقیقاً همون چیزیه که سیستم‌های صنعتی و ISO-محور درست باهاش ساخته می‌شن.

من الان برات یک نقشه‌ی مرحله‌ای (Stage-based Roadmap) می‌سازم که:

- هر مرحله خروجی قابل تست داشته باشه

- بدون وابستگی به مرحله بعدی باشه

- اگر همین‌جا متوقف شد، هنوز ارزشمند باشه

- کاملاً منطبق با Calibration Process و ISO/IEC 17025 باشه

🧭 فلسفه ساخت مرحله‌ای (خیلی مهم)

در هر مرحله فقط به این ۳ سؤال جواب می‌دیم:

- چه اتفاق واقعی‌ای در آزمایشگاه می‌افته؟

- حداقل دیجیتال‌سازی لازم برای همون اتفاق چیه؟

- چطور تست می‌کنیم که درست انجام شده؟

🪜 نقشه ساخت مرحله‌به‌مرحله پلتفرم کالیبراسیون

🔹 Stage 0 — «سیستم حرف می‌زنه؟»

پایه ذهنی و ساختاری

🎯 هدف

همه چیز اسم و معنا داشته باشه.

شامل:

- تعریف نقش‌ها (Customer / Technician / Admin)

- تعریف موجودیت‌ها:

  - Equipment

  - Calibration Request

  - Job

  - Measurement Record

  - Certificate

خروجی قابل تست ✅

- همه مراحل رو می‌تونی روی کاغذ یا دیاگرام بکشی

- هر آبجکت Owner داره

- هیچ ابهامی در اصطلاحات نیست

⛔ هیچ کدی اینجا لازم نیست

🔹 Stage 1 — «درخواست واقعی کالیبراسیون»

نقطه شروع رسمی فرایند

🎯 هدف

ثبت رسمی نیاز مشتری

شامل:

- مشتری تجهیز ثبت می‌کنه

- درخواست کالیبراسیون می‌فرسته

- وضعیت درخواست تغییر می‌کنه

تست مرحله 🧪

- آیا می‌تونم بفهمم:

  - چه تجهیزی؟

  - متعلق به چه کسی؟

  - درخواست در چه وضعیتی است؟

پوشش ISO

- ISO 17025 بند 7.1 (Review of Requests)

🔹 Stage 2 — «تشکیل Job قابل رهگیری»

تبدیل درخواست به کار واقعی

🎯 هدف

ایجاد traceability

شامل:

- تأیید درخواست

- ایجاد Job

- انتساب تکنسین

تست مرحله 🧪

- اگر یک Job رو باز کنم:

  - بدونم از کدوم درخواست اومده

  - بدونم مسئولش کیه

پوشش ISO

- بند 5 و 7.2

🔹 Stage 3 — «ثبت داده اندازه‌گیری (واقعی‌ترین بخش)»

قلب سیستم

🎯 هدف

ثبت داده‌ای که واقعاً تو آزمایشگاه تولید می‌شه

شامل:

- Reference Value

- DUT Value

- Environment (حداقل دما)

- Unit

تست مرحله 🧪

- آیا بدون فایل اکسل می‌تونم داده‌ها رو ثبت کنم؟

- آیا داده‌ها بعداً قابل تغییر هستند؟ (باید لاگ بخوره)

پوشش ISO

- بند 7.5 (Technical Records)

🔹 Stage 4 — «عدم قطعیت (نسخه ساده ولی درست)»

نقطه تمایز حرفه‌ای

🎯 هدف

محاسبه uncertainty به‌صورت شفاف

شامل:

- تعریف مؤلفه‌ها

- مدل ساده RSS

- خروجی عددی

تست مرحله 🧪

- اگر ممیز بپرسه:

  - uncertainty از کجا اومده؟

  - مؤلفه‌ها چی بودن؟

پوشش ISO

- بند 7.6

🔹 Stage 5 — «تصمیم انطباق (Pass / Fail)»

جایی که مسئولیت فنی وارد می‌شه

🎯 هدف

ثبت تصمیم رسمی

شامل:

- تعریف tolerance

- مقایسه با نتیجه

- ثبت تصمیم

تست مرحله 🧪

- آیا می‌شه تصمیم رو بعداً عوض کرد؟

- آیا تغییر تصمیم لاگ می‌شه؟

پوشش ISO

- بند 7.8 + 7.10

🔹 Stage 6 — «صدور گواهی ساده ولی معتبر»

خروجی قابل ارائه به مشتری

🎯 هدف

تولید یک سند رسمی

شامل:

- PDF ساده

- شماره یکتا

- لینک به Job

تست مرحله 🧪

- آیا مشتری فقط گواهی خودش رو می‌بینه؟

- آیا نسخه‌های قدیمی قابل ردیابی‌اند؟

پوشش ISO

- بند 7.8

🔹 Stage 7 — «Audit Trail (بی‌سروصدا ولی حیاتی)»

ستون فقرات ISO

🎯 هدف

ثبت همه تغییرات

شامل:

- لاگ تغییر وضعیت‌ها

- لاگ ویرایش داده‌ها

- لاگ صدور گواهی

تست مرحله 🧪

- اگر کسی عددی رو عوض کرد، معلومه؟

- تاریخچه کامل Job هست؟

پوشش ISO

- بند 8

🧠 نکته بسیار مهم (تجربه صنعتی)

اگر در هر مرحله:

- دیتای مرحله قبل قفل نشده

- یا Traceability شکسته

اون مرحله نباید جلو بره.

🟢 پیشنهاد حرفه‌ای من

از اینجا به بعد، بهترین کار اینه که:

- هر Stage رو به:

  - Use Case

  - User Story

  - Definition of Done
تبدیل کنیم

من پیشنهاد می‌کنم از Stage 1 شروع کنیم.

اگر بخوای، در پیام بعدی:

- Stage 1 رو کاملاً خرد می‌کنم

- تست‌هاشو دقیق می‌نویسم

- حتی چک‌لیست ممیزی ISO براش می‌دم

فقط بگو:
«Stage 1 رو باز کن»